UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Escuela de Ingeniería Civil Informática

CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026

Plantilla · Plan de Pruebas

Proyecto TicketU · Entrega 1 · Panel Organizador · Grupo 1

# 0. Identificación del plan

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Grupo QA | Grupo QA del Panel Organizador |
| Microservicio de TicketU | Panel Organizador: gestión de ciclo de vida de los eventos |
| Equipo TITEC del servicio | Scrum Master: Mariajosé Baxmann; Backend: Joaquín Martínez; Frontend: Alonso Vera; QA/BD: Christopher Okinggton; Integración: Etienne Araya |
| Avance / build probado | Avance 1 (01/10/2026) · commit 1d8a68e de main del repo de presentación. HU-02 y PO-NOT-01 se ejecutan sobre el Avance 2 (22/10). |
| Versión del plan | 1.1 |
| Fecha | 22/10/2026 |
| Responsable (rol de gestión de pruebas) | Lucas Rojas |
| Integrantes | Lucas Rojas, Alonso Vera, Christopher Okinggton y Joaquín Martínez |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito y objetivos de las pruebas

Este plan tiene el propósito de definir cómo el grupo QA verificará el Panel Organizador de TicketU y aumentará la calidad de este. Los objetivos de la Entrega 1 son:

Verificar que HU-06, HU-01, HU-05, HU-04 cumplen con sus criterios de aceptación, con los casos de riesgo altos ejecutados y 0 defectos de alta severidad abiertos.

Comprobar que los endpoints consumidos por Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones respetan los contratos definidos (campos, visibilidad por estado y códigos de respuesta).

Comprobar que nunca se ejecuta ni se expone una operación con sesión, rol o propiedad inválidos, y que ante una falla de Auth el servicio actúa en modo apropiado.

Preparar la regresión automatizada y la trazabilidad entre requisitos, riesgos y casos, de modo que las Entregas 2 y 3 (HU-02, HU-03, HU-07, pruebas de carga y UAT) se apoyen en este trabajo en lugar de repetirlo.

## 1.2 Base de prueba

| Documento | Ubicación o enlace | Versión / fecha |
| --- | --- | --- |
| Contrato OpenAPI del Panel | docs/api/openapi.yaml y Swagger UI en /api-docs | 1.0.0-sprint1 · commit 1d8a68e (01/10/2026) |
| Contrato consumido de Auth | docs/api/auth-consumido.yaml y docs/CONTRATO_PANEL_AUTH.md | v1.1 |
| Contratos con Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones | docs/CONTRATO_PANEL_*.md | Catálogo v1.1 · Entradas v1.2 · Check-in v1.2 · Notificaciones v1.2 · Promociones sin versión |
| Historias de usuario HU-01 a HU-07 y criterios de aceptación | Issues del repo de presentación y docs/plan-proyecto.md | Sprint 1 (01/10/2026) |
| Reglas de dominio y política de autorización | docs/README.md y docs/plan-proyecto.md | 01/10/2026 |
| Esquema de datos y diccionario | database/schema/ y docs/bd/diccionario-datos.md | Generado desde la BD |
| Definition of Done y ADR | docs/DEFINITION_OF_DONE.md y docs/adr/ (0001 a 0012) | 01/10/2026 |

## 1.3 Alcance

| Dentro del alcance | Fuera del alcance | Quién lo cubre / cuándo |
| --- | --- | --- |
| HU-06: autorización (sesión, rol, propiedad y fail-secure) | Autenticación real de Auth (login y JWT reales) | Grupo QA de Auth (por asignar) · Sprint 4 (integración) |
| HU-01: crear evento, con validaciones, fechas y horas | Comportamiento propio de Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones | Grupos QA de cada servicio (por asignar con la cátedra) |
| HU-05: ver mis eventos y detalle | Cobro, stock de entradas y estado AGOTADO | Grupos QA de Entradas y Pagos |
| HU-04: publicar evento | HU-02 editar y HU-03 eliminar (no implementadas en el build) | Este grupo: casos ya diseñados contra el OpenAPI · Entrega 2 (HU-02) y Entrega 3 (HU-03) |
| Endpoints de integración: Catálogo (3), Promociones (1), Entradas/Check-in (1) y Notificaciones (1) | HU-07 y mensajería por broker (tópicos sin acordar) | Este grupo, Entrega 3 si hay broker; si no, contingencia R13 |
| Contrato OpenAPI y contratos v1.x (revisión estática y pruebas de conformidad) | Rendimiento y carga | Este grupo · Entrega 3 con Locust |
| Interfaz web: exploratorio y checklist visual en Chrome | Despliegue, API Gateway, accesibilidad completa | Equipo TITEC · Sprint 4 y 5 |

## 1.4 Supuestos y restricciones

- Ambiente sólo local: Docker con MongoDB 8 y un mock de Auth, más Node 26.x. No hay ambiente desplegado.

- Auth es el mock tools/mock-auth con tokens de demostración; el Auth real no se prueba hasta el Sprint 4.

- Los datos de prueba salen del seed determinista (7 eventos, 2 organizadores) y se reinician con npm run db:seed antes de cada ciclo.

- El build probado es el commit 1d8a68e. Si TITEC hace un traspaso nuevo, se ejecuta smoke y regresión (§2.6).

- Cada integrante dispone de unas 8 h por semana para el proyecto (32 h por semana en total). Es un supuesto del grupo.

- Cuando el contrato no define un comportamiento, se registra lo observado como consulta a TITEC y no como defecto hasta que lo confirmen.

## 1.5 Partes interesadas y comunicación

| Parte interesada | Rol o interés | Cómo y cuándo se comunica |
| --- | --- | --- |
| Docente de la asignatura (Natalia Zepeda) | Evalúa plan, ejecución, defectos y retest | Entregas 1 a 3, presentación y consultas en clase |
| Equipo TITEC 1 – Panel Organizador | Corrige defectos y aclara contratos y alcance | Defectos en Mantis; reunión o mensaje semanal; confirmación del commit antes de cada ciclo |
| Ayudante de TITEC | Orienta la coordinación y la UAT | Antes de la Entrega 3 |
| Otros grupos QA (Auth, Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones, Promociones) | Cubren lo que queda fuera de nuestro alcance y comparten hallazgos de contrato | Acuerdos escritos en /qa; al cierre de cada ciclo |
| Equipos TITEC consumidores | Reciben observaciones sobre los contratos | Mantis y TestLink compartidos; resumen por entrega |

# 2. Enfoque de prueba (estrategia)

## 2.1 Enfoque elegido

Enfoque principal: analítico basado en riesgos (18 riesgos con probabilidad × impacto), combinado con un enfoque dinámico para la interfaz y una regresión automatizada.

| Enfoque | ¿Se usa? (sí/no) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Analítico (basado en riesgos) | Sí | La matriz de riesgos fija el orden, la profundidad y los criterios de salida: los riesgos altos (R1 a R4) se ejecutan primero y a fondo. |
| Basado en modelos | No | No hay datos estadísticos de fallos ni de uso del servicio. Se revisará en la Entrega 3 con los resultados de carga. |
| Metódico (checklists, predicción de errores) | Sí | Checklists de contrato y de consistencia visual, y predicción de errores (concurrencia, payload grande, ids mal formados, Auth caído). |
| De proceso / normas | Sí | Scrum del equipo TITEC, su Definition of Done, la estructura IEEE 829 del plan y la terminología ISTQB. |
| Dinámico y heurístico (exploratorio) | Sí | Charters de 30 a 45 minutos sobre sesión, formularios, fechas y caracteres especiales, donde las reglas son difíciles de enumerar. |
| Consultivo | Sí | Las dudas de comportamiento no definido en el contrato se resuelven con el equipo TITEC, dueño de los contratos. |
| Anti-regresión | Sí | Colección Newman del equipo (18 requests) más casos propios automatizados, ejecutados en cada build nuevo. |

## 2.2 Niveles, tipos, técnicas y herramientas por entrega

|  | Entrega 1 · 23/10 | Entrega 2 · 06/11 (provisoria) | Entrega 3 · 27/11 (provisoria) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Sistema (API y UI del panel) e integración (Panel con el mock de Auth y endpoints de los consumidores) | Sistema y regresión; componente (revisión de código) | Sistema, integración con los servicios reales y aceptación (UAT) |
| Tipos de prueba | Funcional; no funcional (seguridad de acceso, usabilidad); confirmación y regresión | Funcional (HU-02); estructural (ramas sin cobertura); confirmación y regresión | Funcional (HU-03 y HU-07); no funcional (rendimiento y carga); aceptación |
| Técnicas | Tabla de decisión, partición de equivalencia, valores límite, transición de estados, casos de uso, exploratorio, predicción de errores y análisis estático | Las anteriores y caja blanca guiada por el reporte de cobertura del equipo | Las anteriores y pruebas de carga, volumen y estrés; UAT guiada por casos de uso |
| Herramientas | TestLink, Mantis, Postman/Newman, Redocly CLI, MongoDB Compass, Docker, SonarQube Cloud | Las anteriores y el reporte de cobertura de Vitest del equipo | Las anteriores y Locust |
| Sobre qué avance | Avance 1 (01/10): commit 1d8a68e | Avance 2 (22/10) | Avance 3 (05/11) |

## 2.3 Funcionalidad a probar

| Característica | Descripción | Riesgo asociado | Profundidad de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorización del organizador (HU-06) | Sesión validada con Auth, rol organizador, fail-secure ante Auth caído o lento | R1 (9, alto) | Alta: varias técnicas, positivos y negativos, retest obligatorio y E2E |
| Propiedad del evento (HU-06) | Un organizador sólo opera sobre sus eventos | R2 (6, alto) | Alta |
| Publicar evento (HU-04) | Borrador → Publicado con hora de término obligatoria y atomicidad | R3 (6, alto) | Alta |
| Visibilidad por estado | Qué ven Catálogo, Promociones, Check-in y Notificaciones según el estado del evento | R4 (6, alto) | Alta |
| Crear evento (HU-01) | Validaciones, fechas y horas, tipo de entrada y precio | R5 y R6 (4, medio) | Media: técnica principal y valores límite |
| Contratos de integración | Campos, tipos, códigos y formato de error frente al OpenAPI y los contratos | R7 (4, medio) | Media |
| Historial de cambios de estado | Registro y orden de los cambios que consume Notificaciones | R8 (4, medio) | Media |
| Rendimiento de listados y búsqueda | Carga, volumen y estrés sin paginación | R9 (4, medio) | Media · se ejecuta en la Entrega 3 |
| Ver mis eventos y detalle (HU-05) | Listado propio, filtro por estado y detalle | R11 (2, bajo) | Baja: pocos casos y smoke |
| Búsqueda del Catálogo | Texto, categoría y fechas | R10 (2, bajo) | Baja |
| Interfaz de usuario | Mensajes de error, filtros y consistencia visual | R12 (2, bajo) | Baja: exploratorio y checklist |
| HU-02, HU-03 y HU-07 | Editar, eliminar y notificar cambios de estado | R14 y R13 (6, alto, de proyecto) | Casos diseñados contra el OpenAPI; se ejecutan al recibir el build |

## 2.4 Técnicas de diseño

Cada caso en TestLink declara la técnica que lo originó. Resumen de dónde se aplica cada una:

| Técnica | Dónde se aplica | Riesgos que cubre |
| --- | --- | --- |
| Tabla de decisión | Sesión y rol × endpoint (AUT-01 a 03); propiedad × endpoint (PRO-01); estado × consumidor (EXP-01, 02); tipo de entrada × precio (VAL-08); precondiciones de publicar (PUB-03); errores de contrato (CON-05); tipo de cambio × mensajes a cada servicio (NOT-01, HU-07) | R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R13 |
| Partición de equivalencia | Campos de HU-01 (VAL-01, 02, 09), ids (PRO-02), filtros de HU-05 (LIS-01 a 03), búsqueda (BUS-01, 02, 04), respuestas por código (CON-02) | R2, R5, R7, R8, R10, R11 |
| Valores límite | Longitudes, cantidad y precio (VAL-03 a 07), fechas y horas (FEC-01, 02), rango de fechas de búsqueda (BUS-03); publicar un Borrador cuya fecha ya pasó (FEC-06) | R5, R6, R10, R3 |
| Transición de estados | Borrador, Publicado, Finalizado y Cancelado (PUB-01, 02); historial (HIS-01, 02) | R3, R8 |
| Casos de uso (E2E) | Flujos de evento gratuito y pagado, y de roles (E2E-01 a 03); consulta de Check-in (CON-03); detalle de HU-05 (LIS-04) | R1 a R5, R7 |
| Exploratorio | Sesión en la UI (AUT-06), publicar (PUB-05), caracteres especiales (VAL-11), eventos de hoy (FEC-04), formulario y lista (UI-01, 02) | R1, R3, R5, R6, R12 |
| Predicción de errores / checklist | Auth lento y caído (AUT-04, 05), concurrencia (PUB-04), cuerpo inválido y muy grande (VAL-10), acceso sin Gateway (EXP-04), checklist visual (UI-03) | R1, R3, R4, R5, R12 |
| Análisis estático | Revisión del OpenAPI contra los contratos (CON-01) y SonarQube Cloud sobre el código (CON-07) | R1, R7 |
| Caja blanca (cobertura) | Ramas sin cubrir del reporte del equipo (HIS-04, Entrega 2) | R8 |
| Regresión automatizada | Colección Newman del equipo en cada build (CON-06) | R7, R3 |
| Pruebas de rendimiento | Carga, volumen y estrés con Locust (REN-01 a 03, Entrega 3) | R9 |

## 2.5 Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

| Criterio | Condición medible | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| Entrada | 1) Build identificado por commit y GET /health responde 200. 2) MongoDB y mock-auth levantados, seed cargado (7 eventos, 2 organizadores). 3) Swagger en /api-docs accesible y contratos disponibles en el repo. 4) Proyecto y Test Plan creados en TestLink y proyecto en Mantis. 5) Smoke test aprobado (AUT-03, LIS-01 y health). | curl a /health; salida de npm run db:seed («7 eventos cargados»); Test Plan visible en TestLink; resultado del smoke registrado |
| Salida | 1) 100 % de los casos de importancia alta (riesgos R1 a R4) ejecutados. 2) Al menos 90 % de los de importancia media y 100 % de los de baja con smoke. 3) 0 defectos bloqueantes o críticos abiertos. 4) Todo defecto mayor con retest. 5) Riesgos residuales documentados en la matriz. | Reporte de TestLink por importancia; filtro de severidad en Mantis; columna Estado de la matriz de riesgos |
| Suspensión | 1) API o mock-auth caídos por más de 30 minutos. 2) Más de 30 % de los casos bloqueados. 3) Defecto bloqueante en HU-06 (no se puede autenticar). 4) Llega un build nuevo antes de terminar el ciclo. | Casos en estado «bloqueado» en TestLink; defecto bloqueante en Mantis; aviso de TITEC |
| Reanudación | 1) Nuevo build con la corrección y smoke aprobado. 2) Ambiente restablecido y seed reaplicado. 3) Se repiten primero los casos bloqueados. | Commit anotado en el Test Plan; smoke registrado; casos bloqueados re-ejecutados |

## 2.6 Retest y regresión

Confirmación (retest). Cada defecto que TITEC marca como corregido se vuelve a ejecutar con el mismo caso de TestLink y los datos del reporte, dentro de las 48 horas posteriores al build con la corrección. Si pasa, queda Verificado y luego Cerrado; si falla, se reabre.

Regresión. En cada build nuevo se ejecuta la colección Newman del equipo (18 requests, 32 aserciones) y los casos propios automatizados de importancia alta y media. Los casos de riesgo alto se repiten completos cuando cambia HU-06, la publicación o la visibilidad por estado. Antes de cada ciclo se corre el smoke de entrada

## 2.7 Rendimiento y carga

Áreas foco: listar mis eventos (GET /mios), próximos y búsqueda del Catálogo con volumen, creación y publicación bajo concurrencia, y la resiliencia ante un Auth lento. En la Entrega 1 sólo se prueba la concurrencia de publicar (PUB-04). La carga, el volumen y el estrés (REN-01 a 03) se ejecutan en la Entrega 3 con Locust y su detalle va en un plan de carga aparte. Los umbrales propuestos (p95 menor a 500 ms en listados con 50 usuarios, sin errores 5xx) se acordarán con TITEC, porque el repo no define requisitos de rendimiento.

## 2.8 UAT

Propuesta, a confirmar con la docente y el ayudante de TITEC: en la Entrega 3 la ejecutan dos compañeros ajenos al diseño de los casos, en el rol de organizador, siguiendo los guiones de E2E-01 y E2E-02. La docente y el ayudante observan. Se coordina con una semana de anticipación y se registra aceptado o rechazado por historia de usuario.

## 2.9 Gestión de defectos

Los defectos se registran en el proyecto de Mantis «TicketU – Panel Organizador (QA)», siguiendo la Guía de Reporte de Bugs en Mantis de la cátedra. Cada reporte incluye título, pasos, resultado esperado y obtenido, caso de TestLink, commit probado y evidencia (curl, Postman o captura).

Severidad (impacto técnico) coherente con el riesgo: Bloqueante o Crítico para nivel alto (3), Mayor para medio (2) y Menor o Cosmético para bajo (1). Prioridad (urgencia de negocio) la propone el grupo y la confirma TITEC.

Ciclo: Nuevo → Asignado → Corregido → Verificado → Cerrado (o Reabierto si el retest falla).

Asignación por defecto, según RESPONSABLES.md de TITEC: backend y API (Joaquín Martínez), frontend e interfaz (Alonso Vera), base de datos y pruebas del equipo (Christopher Okinggton), integraciones, contratos y broker (Etienne Araya). Lo transversal o sin dueño claro va a la Scrum Master (Mariajosé Baxmann), que lo reasigna.

# 3. Riesgos

La matriz completa (18 riesgos: 12 de producto y 6 de proyecto) está en Matriz_Riesgos_PanelOrganizador_CIN421.xlsx. Aquí se resumen todos los riesgos altos, de producto y de proyecto, con su respuesta.

| ID | Riesgo | Tipo | P | I | Nivel | Respuesta | Técnica o acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Una sesión ausente, inválida, expirada o de rol no autorizado accede al panel, o el panel ejecuta operaciones cuando Auth no responde (falla del fail-secure). | Producto | 3 | 3 | 9 | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión sesión/rol × endpoint (AUT-01 a 03); casos negativos de fail-secure con Auth lento y caído (AUT-04, 05); análisis estático (CON-07); retest obligatorio y repetición en E2E (E2E-03). |
| R2 | Un organizador lee, publica o consulta eventos de otro organizador (falla de validación de propiedad), o impone dueño o estado desde el body. | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión propiedad × endpoint con eventos de Org A y Org B (PRO-01); ids inexistentes y mal formados (PRO-02); body con id_organizador o estado (PRO-03); consulta a TITEC sobre el GET compartido (PRO-04). |
| R3 | Se publica un evento en estado no permitido o incompleto, o dos publicaciones simultáneas generan estados o historial duplicados. | Producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar con pruebas | Transición de estados (PUB-01, 02); tabla de decisión de precondiciones (PUB-03); concurrencia de 2 y 10 solicitudes (PUB-04); exploratorio de la UI (PUB-05); publicar un Borrador con fecha pasada (FEC-06). |
| R4 | Un evento no publicado (Borrador, Finalizado, Cancelado) o su historial queda visible para Catálogo, Promociones o cualquier cliente sin sesión. | Producto | 3 | 2 | 6 | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión estado × endpoint de consumidor (EXP-01, 02); historial de un Borrador (EXP-03); acceso directo sin Gateway (EXP-04); regresión en cada build. |
| R13 | Los tópicos del broker no se acuerdan a tiempo y no se puede probar la notificación de cambios de estado (HU-07, y el mensaje de HU-04 y HU-03). | Proyecto | 3 | 2 | 6 | Plan de contingencia | Probar contra el historial REST (GET cambios-estado) y el contrato; diseñar los casos de HU-07 contra los contratos; pedir a TITEC la decisión del broker en la reunión semanal; si no hay broker, trasladar la prueba de mensajería a la Entrega 3. HU-07 queda trazada con PO-NOT-01, que observa la tabla de salida del Avance 2. |
| R14 | El build probado no incluye HU-02, HU-03 ni HU-07 y el repo de presentación va por detrás del repo de trabajo; la cobertura de la Entrega 1 queda limitada a HU-06, HU-01, HU-05 y HU-04. | Proyecto | 3 | 2 | 6 | Plan de contingencia | Diseñar los casos contra el OpenAPI (ED-01 a 03, DEL-01 y 02) y ejecutarlos al recibir cada avance; confirmar con TITEC la fecha de cada traspaso y el commit a probar; ejecutar smoke y regresión en cada build nuevo. |

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 3; nivel = P × I. Alto 6–9 · Medio 3–4 · Bajo 1–2 (convención del curso, matriz 3 × 3).

Distribución: 6 altos (R1, R2, R3, R4, R13, R14), 8 medios (R5, R6, R7, R8, R9, R15, R16, R17) y 4 bajos (R10, R11, R12, R18). Los medios y bajos tienen su respuesta y técnica en la matriz.

Orden de ejecución: R1 → R2 → R3 → R4 (altos; R1 va primero porque todos los demás endpoints del organizador dependen de la sesión, y R3 usa los Borradores del seed) → R5 → R6 → R7 → R8 (medios) → R11 → R10 → R12 (bajos). R9 es medio pero se ejecuta en la Entrega 3, cuando hay un build estable y Locust instalado. R13 y R14 son de proyecto: se responden con contingencia y seguimiento semanal. La regla es la de la matriz: primero los altos, respetando dependencias técnicas y lógicas.

# 4. Recursos e infraestructura

## 4.1 Roles y recursos

| Integrante | Rol | Responsabilidades | % dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucas Rojas | Gestión de pruebas | Plan, matriz de riesgos, criterios, Test Plan y builds en TestLink, métricas, coordinación con TITEC y riesgos de proyecto (R13, R14, R16) | 25 % (8 h/semana) |
| Alonso Vera | Tester | Autorización, propiedad, publicar y crear evento (R1, R2, R3, R5, R6, R10, R11): AUT, PRO, PUB, VAL, FEC, BUS, LIS | 25 % (8 h/semana) |
| Christopher Okinggton | Tester | Visibilidad, contratos, historial, mensajería y rendimiento (R4, R7, R8, R9, R17): EXP, CON, HIS, NOT, REN; regresión Newman | 25 % (8 h/semana) |
| Joaquín Martínez | Tester | Interfaz y exploratorios, ambiente y herramientas (R12, R15, R18): AUT-06, UI; Docker, TestLink y Mantis | 25 % (8 h/semana) |

## 4.2 Ambientes de prueba

Ambiente local, uno por integrante, con la API en http://localhost:3000 (Swagger en /api-docs), el frontend en http://localhost:5173, MongoDB en localhost:27017 (base panel_organizador) y el mock de Auth en http://localhost:4001. El build es el commit 1d8a68e de main del repo de presentación. Se levanta con los comandos del README (requiere Node 26.x y Docker): cp .env.example .env, npm install, npm run infra:up, npm run db:init && npm run db:seed, npm run dev:api y npm run dev:web.

Plan B si el ambiente no está disponible en un equipo: (1) usar la máquina de otro integrante y compartir pantalla o ejecutar allí las colecciones; (2) instalar MongoDB sin Docker y levantar el mock con node tools/mock-auth/server.mjs; (3) si cambia el repo, congelar el commit y trabajar sobre una copia hasta terminar el ciclo.

## 4.3 Datos de prueba

| Usuario o dato | Cookie jwt / identificador | Uso |
| --- | --- | --- |
| Organizadora A | token-org-a · id 3f1e2c1a-4b8d-4a2e-9c3f-7d1e2f9b2d4a | 5 eventos en los 4 estados (…a01 Borrador, …a02 y …a03 Publicados, …a04 Finalizado, …a05 Cancelado) |
| Organizador B | token-org-b · id 9a8b7c6d-5e4f-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d | 2 eventos (…b01 Publicado y …b02 Borrador); sirve para pruebas de propiedad |
| Asistente | token-asistente | Rol distinto de organizador y de staff: debe recibir 403 |
| Staff de Check-in | token-staff | Consulta GET /api/v1/panel/eventos/{id}; 403 en los endpoints del organizador |
| Sesión expirada | token-expirado | Auth responde 401 |
| Auth lento | token-lento | Auth tarda 3 s: el panel corta a 1 s y responde 503 |

## 4.4 Herramientas

| Herramienta | Uso en este plan |
| --- | --- |
| TestLink | Proyecto del curso «TichetU - Entrega 1», carpeta «7 · Panel Organizador»: 44 casos en «Casuística individual» (14 subcarpetas por área) y 2 en «E2E (requisitos)». Cada caso declara técnica, importancia y entrega, y lleva como keyword los requisitos que cubre (PO-RQ-01 a 14), porque el rol senior tester no tiene módulo de requisitos. El Test Plan de la Entrega 1 (36 casos, keyword «PO · Entrega 1 · priorizado») lo crea el docente. |
| Mantis | Proyecto «TicketU – Panel Organizador (QA)» (nombre propuesto): defectos con caso de TestLink y commit probado. |
| Postman / Newman | Colección del equipo TITEC como línea base (18 requests) y colección propia «QA-PO» con los casos automatizables; Newman en cada build con reporte junit. |
| Locust | Entrega 3: carga, volumen y estrés (REN-01 a 03). El plan de carga va aparte. |
| Repositorio /qa | Plan, matriz, casos, colecciones y evidencias del grupo. |
| Docker y MongoDB Compass | Levantar el ambiente y verificar datos, historial y validadores en la BD. |
| SonarQube Cloud y Redocly CLI | Análisis estático del código (CON-07) y lint del OpenAPI (CON-01). |

## 4.5 Estimación del esfuerzo

| Actividad | Esfuerzo (horas) | Base de la estimación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño de casos | 24 | Juicio experto de quien diseña: 71 casos × ~20 min, más 2 h de revisión estática del OpenAPI y los contratos | Alonso Vera y Christopher Okinggton |
| Implementación (datos, colecciones) | 10 | Colección propia «QA-PO» sobre las 18 peticiones del equipo, datos con fecha pasada en Compass y tokens por rol | Christopher Okinggton |
| Ejecución y registro | 12 | 36 casos priorizados × ~15 min, más 2 E2E de ~45 min; los de riesgo alto con retest | Alonso Vera, Christopher Okinggton y Joaquín Martínez |
| Reporte de defectos y retest | 6 | ~8 defectos esperados × 45 min (reporte en Mantis + confirmación) | Lucas Rojas |

## 4.6 Calendario

| Hito | Fecha | Sobre qué avance |
| --- | --- | --- |
| Casos cargados en TestLink y Test Plan TP-PO-E1 creado | 22/10 | Avance 1 (01/10) |
| Entrega 1 y presentación | 23/10 | Avance 1 (01/10) |
| Ejecución de los casos de riesgo alto y reporte en Mantis | 30/10 | Avance 1 (01/10) |
| Ejecución de HU-02 (ED-01 a 03) y PO-NOT-01 | 04/11 | Avance 2 (22/10) |
| Entrega 2 | 06/11 | Avance 2 (22/10) |
| Entrega 3 y UAT | 27/11 | Avance 3 (05/11) |

# 5. Casuística y trazabilidad

## 5.1 Casuística individual

| Técnica | Riesgo alto | Riesgo medio | Riesgo bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla de decisión | 10 | 2 | 0 |
| Partición de equivalencia | 2 | 3 | 2 |
| Valores límite | 2 | 3 | 0 |
| Transición de estados | 4 | 1 | 0 |
| Predicción de errores / checklist | 4 | 1 | 0 |
| Pruebas de rendimiento | 0 | 3 | 0 |
| Exploratorio | 2 | 0 | 0 |
| Análisis estático | 1 | 1 | 0 |
| Regresión automatizada | 1 | 0 | 0 |
| Caja blanca (cobertura) | 0 | 1 | 0 |
| Casos de uso | 0 | 1 | 0 |
| Total en TestLink (34 de la Entrega 1 + 10 de E2 y E3) | 26 | 16 | 2 |

## 5.2 Casuística E2E

| Flujo | Pasos y servicios involucrados | Riesgos | Casos TestLink |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-01 · Evento gratuito | Auth (login de Org A) → Panel: crear «QA-Feria gratuita» GRATUITA, 100 entradas → Mis eventos lo muestra en Borrador → Catálogo no lo ve → publicar → Catálogo y Promociones lo ven (precio null) → Check-in (staff) obtiene el evento con hora de término → Notificaciones lee el historial. Postman simula a los consumidores. | R3, R4, R5, R8 | PO-E2E-01 |
| E2E-02 · Evento pagado | Auth (Org A) → Panel: crear PAGADA sin precio (400) y con precio 5000 y 200 entradas → publicar → Catálogo muestra PAGADA y 5000 → Entradas (staff) recibe cantidad, tipo e id del organizador → segunda publicación 409 → Notificaciones lee el historial. | R3, R4, R5, R7 | PO-E2E-02 |
| E2E-03 · Roles y propiedad con caída de Auth (postergado a la UAT) | Org A crea un Borrador → Org B intenta verlo y publicarlo (403) → asistente y staff intentan crear (403) → staff no ve el Borrador (404) → Auth caído: publicar da 503 → Auth arriba: publica con 200. | R1, R2, R3 | PO-E2E-03 |

## 5.3 Matriz de trazabilidad

La columna Casos TestLink lista sólo lo que está cargado en TestLink (46 casos); los postergados siguen en la planilla. Todo requisito tiene casos y todo caso tiene requisito. HU-07 queda trazada con PO-NOT-01, que se ejecuta sobre la tabla de salida del Avance 2 mientras no exista el broker (R13). Los casos de las Entregas 2 y 3 se ejecutan al recibir cada avance.

| Requisito / HU | Riesgo | Casos TestLink | Importancia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 Verificación de autorización (sesión, rol, fail-secure) | R1 | PO-AUT-01, 02, 04, 06; PO-CON-07 | Alta | Entrega 1: 5 de 8 casos priorizados; el resto, postergado |
| HU-06 Validación de propiedad del evento | R2 | PO-PRO-01 a 04 | Alta | Entrega 1: 4 de 6 casos priorizados; el resto, postergado |
| HU-01 Crear un evento (datos y validaciones) | R5, R12 | PO-VAL-02, 03, 06, 08, 09, 10; PO-E2E-01, 02 | Media | Entrega 1: 8 de 14 casos priorizados; el resto, postergado |
| HU-01 Fechas y horas del evento | R6 | PO-FEC-01, 05, 06 | Media | Entrega 1: 3 de 6 casos priorizados; el resto, postergado |
| HU-04 Publicar un evento | R3 | PO-PUB-01 a 04; PO-FEC-06; PO-E2E-01, 02 | Alta | Entrega 1: 7 de 8 casos priorizados; el resto, postergado |
| HU-05 Ver mis eventos y detalle | R11, R12 | PO-LIS-01 | Baja | Entrega 1: 1 de 5 casos priorizados; el resto, postergado |
| Visibilidad por estado (Catálogo, Promociones, Check-in, Notificaciones) | R4 | PO-EXP-01 a 04 | Alta | Diseñado · Entrega 1 |
| Historial de cambios de estado (Notificaciones) | R8 | PO-HIS-02, 04 | Media | Entrega 1: 1 de 3 casos priorizados; el resto, en Entregas 2 y 3 o postergado |
| Contratos e integración con Catálogo, Entradas, Check-in y Promociones | R7, R10 | PO-CON-01, 03, 04, 05, 06; PO-BUS-01 | Media | Entrega 1: 6 de 10 casos priorizados; el resto, postergado |
| Estándares de UI (checklist visual) | R12 | PO-AUT-06 | Baja | Entrega 1: AUT-06 (exploratorio de la interfaz) priorizado; UI-03 postergado |
| Rendimiento y carga (no funcional) | R9 | PO-REN-01 a 03 | Media | Diseñado contra OpenAPI · Entrega 3 |
| HU-02 Editar un evento | R14 | PO-ED-01 a 03 | Alta | Diseñado contra OpenAPI · Entrega 2 |
| HU-03 Eliminar un evento | R14 | PO-DEL-01, 02 | Alta | Diseñado contra OpenAPI · Entrega 3 |
| HU-07 Notificar cambios de estado (broker) | R13 | PO-NOT-01 | Alta | Diseñado · Entrega 2 sobre la tabla de salida del Avance 2; envío real al broker en la Entrega 3 (R13) |

# 6. Resultados y reporte

El avance se informa con estas métricas, calculadas en TestLink y Mantis:

Casos ejecutados sobre planificados, por importancia (alta, media, baja) y por resultado (aprobado, fallido, bloqueado).

Defectos por severidad y estado, con tendencia entre builds y tasa de reapertura tras el retest.

Riesgos cubiertos: riesgos altos con todos sus casos ejecutados y estado de cada riesgo en la matriz (Abierto, En mitigación, Mitigado, Materializado, Cerrado).

Cobertura de endpoints: 11 endpoints implementados (más PATCH y DELETE planificados), con al menos un caso por endpoint y código de respuesta.

Herramientas: reportes de TestLink, estadísticas de Mantis y reportes junit de Newman guardados en /qa/evidencias. Frecuencia: reporte semanal los lunes al equipo TITEC y a la docente, e informe por entrega con la matriz de riesgos actualizada (columnas Estado y Revisión).

# 7. Control de versiones

| Versión | Fecha | Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/10/2026 | Primera versión del plan para la Entrega 1: alcance, enfoque, 18 riesgos, 30 casos diseñados y trazabilidad | Lucas Rojas, Alonso Vera, Christopher Okinggton y Joaquín Martínez |
| 1.1 | 22/10/2026 | Plan completo para la Entrega 1: fechas del curso, roles, estimación, calendario, casuística, E2E y trazabilidad; casos PO-FEC-06 y PO-NOT-01 (HU-07) | Joaquín Martínez |